AGENTES DE IA EN VITALSTOCK

Análisis de factibilidad y plan de implementación

Vitalmet SA — ERP VitalStock

Agosto 2026 · Documento interno

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento analiza la incorporación de agentes de inteligencia artificial al ERP VitalStock y propone un plan de implementación por fases. La conclusión central: VitalStock está en una posición inusualmente favorable para sumar agentes, porque ya tiene construida la infraestructura que normalmente representa el 80% del esfuerzo de este tipo de proyectos.

- Datos unificados: ventas, cotizaciones, cobranzas, stock, contabilidad y nómina viven en una sola base Supabase. Un agente no necesita "integraciones" — necesita una query y un prompt.

- Ejecución programada ya operativa: pg_cron ya invoca la Edge Function vitalmet-mailer cada 15 minutos. El mismo patrón sirve para disparar agentes.

- Canal de salida ya operativo: el mailer con Microsoft Graph y la cola email_queue con estado de aprobación ya envían mails desde el ERP. Los agentes reutilizan esa cola tal cual está.

- Capacidad de acción con garantías: las RPCs atómicas (guardar_venta, crear_asiento, ajustar_stock, etc.) y el audit_log dan a los agentes una superficie de acción segura y auditable.

Lo único que falta es el eslabón de inteligencia: una Edge Function que arme contexto desde la base, llame a la API de Claude y deje acciones propuestas en una cola de aprobación. El MVP (primer agente funcionando end-to-end) se estima en una semana de trabajo; el costo operativo mensual de la API se estima en menos de USD 10 para el set completo de agentes propuestos.

Principio rector: todo lo que toque plata o llegue a un cliente pasa por aprobación humana (nivel 2 de autonomía). La autonomía total (nivel 3) se habilita por agente, recién cuando el historial demuestre tasa de error nula.

# 2. Contexto y oportunidad

## 2.1 Qué es un "agente" en este contexto

A diferencia de un chatbot, un agente es un proceso que corre solo (por cron o por evento), lee datos reales del negocio, razona con un modelo de lenguaje y produce una acción concreta: un mail redactado, una OC pre-cargada, un reporte priorizado, una alerta con contexto. El mercado ya empaqueta esto como producto — por ejemplo STX Agents de Santex Group, que vende agentes verticales de finanzas, ventas y marketing para empresas sin equipo técnico, con "+100 integraciones" como diferencial.

## 2.2 Por qué VitalStock tiene ventaja estructural

El argumento de venta de las plataformas comerciales ("nos integramos con todo tu stack") existe porque sus clientes tienen los datos fragmentados en CRM, mail, planillas y contabilidad separados. VitalStock no tiene ese problema: el esquema completo está en una base PostgreSQL propia, con RLS, RPCs atómicas y un log de auditoría. Construir agentes acá no es un proyecto de integración: es un sprint de producto sobre infraestructura existente.

## 2.3 Infraestructura existente reutilizable

| Pieza | Estado actual | Rol en el proyecto de agentes |
| --- | --- | --- |
| Edge Functions (Deno) | facturacion y vitalmet-mailer en producción | Molde para la nueva función "agente" (deploy, secrets, service role) |
| pg_cron | Job vitalmet-mailer cada 15 min (11-22 UTC) | Scheduler de los agentes (corridas diarias o por hora) |
| email_queue + mailer Graph | Cola con estado "aprobado" y envío por Microsoft Graph | Canal de salida: los agentes encolan borradores, el humano aprueba |
| RPCs atómicas (migración 023+) | guardar_venta, crear_asiento, ajustar_stock, etc. | Superficie de acción segura: el agente nunca escribe SQL directo |
| audit_log + trigger trg_audit | Activo en tablas con plata | Trazabilidad de toda acción originada por agentes |
| computeAlertas / digest | Panel "Para hoy" en dashboard | Punto de integración UI para las propuestas de agentes |
| NEURAL OPS (claude -p) | Briefings automáticos 08:00 y 21:30 | Precedente funcionando del patrón cron + Claude + reporte |

# 3. Arquitectura propuesta

## 3.1 Diseño general

Se propone una única Edge Function "agente" parametrizada por tipo de agente, siguiendo el patrón exacto de "facturacion": secrets en Supabase, service role para leer la base, logging estructurado. El flujo por corrida:

- 1. Disparo: pg_cron invoca la Edge Function con el nombre del agente (ej: "cotizaciones") y un secret compartido, igual que MAILER_SECRET hoy.

- 2. Contexto: la función ejecuta queries específicas del agente (nunca SQL generado por el modelo) y arma un contexto compacto: presupuestos sin respuesta, aging de cta cte, materiales bajo punto de pedido, etc.

- 3. Razonamiento: llama a la API de Claude con un prompt de sistema fijo por agente + el contexto. El modelo devuelve JSON estructurado (acciones propuestas), no texto libre.

- 4. Acción: según el nivel de autonomía del agente, la función encola un mail en email_queue (estado pendiente de aprobación), inserta una fila en agente_acciones para revisión en el ERP, o —solo en nivel 3— ejecuta una RPC acotada.

- 5. Registro: toda corrida queda en agente_runs (input resumido, output, tokens, costo, resultado), análogo a afip_eventos para facturación.

## 3.2 Niveles de autonomía

| Nivel | Qué hace | Riesgo | Cuándo usarlo |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 — Lee y avisa | Genera reportes, alertas y resúmenes. No toca datos ni contacta a nadie. | Nulo | Default para todo agente nuevo |
| L2 — Propone con aprobación | Deja acciones listas (mail redactado, OC pre-cargada) en una cola; un humano aprueba con un click. | Bajo | Todo lo que toque clientes o plata |
| L3 — Ejecuta solo | Ejecuta RPCs acotadas sin intervención (ej: encolar mail interno, crear recordatorio). | Medio | Solo tras meses de historial L2 sin errores, por agente |

## 3.3 Modelo de datos nuevo (migración 070)

Dos tablas nuevas, con la batería RLS estándar del proyecto (tenant_isolation, planta_lockdown, contador_no_ins/upd/del y trigger contador_guard):

- agente_runs: una fila por corrida — agente, timestamp, resumen del contexto, respuesta del modelo, tokens usados, costo estimado, estado (ok / error / sin_novedades). INSERT solo service_role, SELECT solo admin (patrón afip_eventos).

- agente_acciones: una fila por acción propuesta — agente, tipo (mail_cliente, oc_sugerida, alerta), payload jsonb, referencia (venta_id / cliente_id / material), estado (pendiente / aprobada / rechazada / ejecutada), quién aprobó y cuándo. Es la cola de trabajo del panel de agentes en el ERP.

Gotchas del proyecto que aplican: las RPCs nuevas devuelven jsonb (nunca void), llevan REVOKE FROM anon explícito y SET search_path = public.

## 3.4 Elección de modelo y costos

| Tarea | Modelo sugerido | Costo estimado |
| --- | --- | --- |
| Clasificar / priorizar / resumir (cobranzas, alertas) | Claude Haiku 4.5 | Centavos por corrida |
| Redacción de mails a clientes (tono, contexto comercial) | Claude Sonnet | ~USD 0,05-0,10 por corrida |
| Análisis mensual profundo (opcional, fase posterior) | Claude Opus | ~USD 0,50-1 por corrida |

Estimación conservadora del set completo (4 agentes corriendo a diario con Sonnet para redacción): menos de USD 10 por mes. La infraestructura no suma costo: Edge Functions y pg_cron están incluidos en el plan actual de Supabase.

# 4. Catálogo de agentes candidatos (priorizado)

El orden responde a impacto comercial directo y a cuánta infraestructura existente reutiliza cada uno. El diagnóstico comercial de Vitalmet (el problema es captación y seguimiento, no producto) pone al agente de cotizaciones primero.

## A1 — Seguimiento de cotizaciones sin respuesta

- Qué hace: detecta presupuestos enviados hace más de N días sin conversión a venta, arma un mail de seguimiento personalizado por cliente (historial de compras, qué se cotizó, monto) y lo deja en email_queue pendiente de aprobación.

- Datos que usa: presupuestos + estado de conversión, clientes, historial de ventas. Reutiliza encolarEmailEstadoVenta como referencia de patrón.

- Nivel: L2 (el mail sale solo con aprobación). Impacto: alto — ataca directamente el problema de seguimiento comercial. Esfuerzo: 2-3 días.

## A2 — Cobranzas inteligentes

- Qué hace: cada mañana lee el aging FIFO de cuenta corriente, prioriza deudores por monto y antigüedad, cruza con límite de crédito y mora (chequearCredito ya existe), genera un resumen priorizado para vos y borradores de reclamo amable para los casos que lo ameritan.

- Datos que usa: computeCtaCte / aging, cheques en cartera, límites de crédito.

- Nivel: L1 el resumen, L2 los mails de reclamo. Impacto: alto (caja). Esfuerzo: 2 días.

## A3 — Reposición de materia prima

- Qué hace: corre calcReordenMaterial (que ya descuenta OC en tránsito), y para los materiales bajo punto de pedido arma la OC sugerida con generarOCDesdeReposicion, agregando contexto: última compra, proveedor habitual, variación de precio. La OC queda en borrador para revisar.

- Nivel: L2. Impacto: medio (evita quiebres de stock). Esfuerzo: 1-2 días — la lógica de negocio ya existe, el agente solo agrega priorización y redacción.

## A4 — Reactivación de clientes inactivos

- Qué hace: sobre clientesInactivos (90/180 días, ya alimenta computeAlertas), redacta mails de reactivación personalizados según lo que ese cliente compraba, en tandas chicas para no spamear.

- Nivel: L2. Impacto: medio-alto comercial. Esfuerzo: 1 día una vez que A1 existe (mismo esqueleto).

## A5 — Briefing gerencial del ERP

- Qué hace: resumen diario en lenguaje natural: ventas del día, cobros, alertas de vencimientos (F.931, competencias, cheques), desvíos de producción. Se integra al briefing de NEURAL OPS de las 08:00 o llega por mail.

- Nivel: L1 puro (solo lee). Impacto: medio. Esfuerzo: 1 día. Buen candidato para validar la infraestructura en Fase 0-1 sin riesgo alguno.

# 5. Plan de implementación por fases

## Fase 0 — Fundaciones (0,5 a 1 día)

- Migración 070: tablas agente_runs y agente_acciones con batería RLS completa, siguiendo el molde de 052/053.

- Edge Function "agente": esqueleto con auth por secret (patrón MAILER_SECRET), cliente de la API de Claude, logging a agente_runs. Secret nuevo: ANTHROPIC_API_KEY.

- Regla del proyecto respetada: el SQL se corre en el SQL Editor y se verifica ANTES de deployar función y frontend.

## Fase 1 — Primer agente end-to-end: A5 briefing + A1 cotizaciones (3-4 días)

- Arrancar con A5 (briefing, L1): valida cron → contexto → Claude → mail sin ningún riesgo.

- Después A1 (cotizaciones, L2): queries de presupuestos sin respuesta, prompt de redacción comercial, encolado en email_queue en estado pendiente. El circuito de aprobación de mails ya existe.

- Job pg_cron nuevo (ej: diario 09:00) siguiendo el patrón del job vitalmet-mailer.

## Fase 2 — Panel "Agentes" en el ERP (2 días)

- Página nueva siguiendo la regla de las tres estructuras (PAGE_TO_GROUP, GROUP_TABS, groupMods) + módulo de permisos propio.

- Vista de agente_acciones pendientes con aprobar / rechazar por fila (save pattern estándar), historial de corridas y costo acumulado de API.

- Integración con computeAlertas: badge de acciones pendientes en el digest "Para hoy".

## Fase 3 — Segundo lote: A2 cobranzas y A3 reposición (3-4 días)

- A2 reutiliza las puras de cta cte existentes; A3 reutiliza calcReordenMaterial y generarOCDesdeReposicion.

- A4 (reactivación) sale casi gratis sobre el esqueleto de A1.

## Fase 4 — Medición y autonomía gradual (continuo)

- Revisar semanalmente: tasa de aprobación de acciones propuestas, correcciones manuales a los mails, costo de API.

- Un agente con >95% de aprobación sin ediciones durante 2-3 meses es candidato a subir a L3 en acciones internas (nunca en mails a clientes sin revisión, al menos el primer año).

| Fase | Contenido | Esfuerzo | Acumulado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Migración 070 + Edge Function esqueleto | 0,5-1 día | 1 día |
| 1 | Briefing (L1) + Cotizaciones (L2) + cron | 3-4 días | ~1 semana |
| 2 | Panel Agentes en el ERP | 2 días | ~1,5 semanas |
| 3 | Cobranzas + Reposición + Reactivación | 3-4 días | ~2 semanas |
| 4 | Medición y autonomía gradual | Continuo | — |

# 6. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Un mail mal redactado o con datos erróneos llega a un cliente | Nivel L2 obligatorio para todo lo externo: nada sale sin aprobación humana. El modelo devuelve JSON validado, no texto que se envía directo. |
| El modelo "alucina" datos del negocio | El agente nunca inventa datos: el contexto viene de queries deterministas; el modelo solo prioriza y redacta sobre datos reales. Prohibido darle acceso a SQL libre. |
| Datos del negocio viajan a la API de Anthropic | Enviar el mínimo contexto necesario (sin CUITs ni datos bancarios cuando no hacen falta). La API de Anthropic no entrena con datos de clientes por defecto. |
| La Edge Function corre con service role (bypassa RLS) | Igual que el mailer y facturación hoy: superficie de acción limitada a queries fijas y RPCs acotadas; secret de invocación; todo logueado en agente_runs y audit_log. |
| Costos de API se descontrolan | Tope de tokens por corrida, registro de costo en agente_runs, alerta si el mensual supera un umbral configurado. |
| Deuda técnica / mantenimiento | Una sola Edge Function parametrizada, prompts versionados en el repo, tests de las funciones puras de armado de contexto (patrón tests/*.test.js existente). |

# 7. Criterios de éxito

- Cotizaciones: % de presupuestos con seguimiento enviado antes de los 7 días (hoy: manual e irregular) y tasa de conversión de presupuestos con seguimiento vs. sin.

- Cobranzas: días de calle (DSO) del aging antes y después de 3 meses de reclamos sistemáticos.

- Operativo: horas semanales ahorradas en seguimiento manual; tasa de aprobación de acciones propuestas (mide calidad del agente).

- Costo: gasto mensual de API vs. presupuesto (umbral sugerido: USD 20/mes).

# 8. Nota estratégica: Vitalmet hoy, Forja mañana

Este plan es deliberadamente single-tenant, alineado con la estrategia de producto vigente: se construye para Vitalmet, sin abstracciones multi-tenant especulativas. Dicho eso, el diseño (Edge Function parametrizada + cola de acciones + panel de aprobación) es portable: si en Forja los agentes se validan como feature, "agentes de IA incluidos en tu ERP" es un diferencial que Tango y Bejerman no tienen — y sin el problema de integraciones que encarece el modelo de plataformas como STX Agents, porque los datos de los tenants ya viven en la plataforma. Encaja en el roadmap de Forja después de billing y pricing, como feature premium.

Próximo paso sugerido: ejecutar Fase 0 + el agente de briefing (A5) como prueba de concepto de bajo riesgo. Si el circuito convence, seguir con A1 (cotizaciones), que es donde está el retorno comercial.